## Slide 1
25% 初始空投 （10亿）
20% - 初始分配（只包括捐赠者）1:1 如果不够从空投奖励拿
5% - 后续空投方案（一个月内）
2025/6/21的快照 | 快照不到交易所
（贡献者和捐赠者剔除）
5% - 初始分配（坚持到最后的社区重要贡献者以及一些特例）
NFT – Free Science OG？
2. 10% - 代售币权/VC
3. 5% - 烧池子 - 25-75w M cap
4. 10% - 质押 – 释放周期待定
5. 35% - 社区基金会
5% - 初始
30% - 锁仓，每个月释放1%
6. 10%- 空投/活动奖励
通缩模型：交易手续费0.01%，给特定地址，我们定期销毁一部分，不一定会全部销毁
是SCAI的GAS或者专业版订阅费用 是SCIBOX的文件上传激励以及专业版订阅费用，预印本费用（去中心化预印本服务+AI论文审计）NFT-DOI
预印本Kaito，需要在X上讨论和审稿，获得积分以及代币
以及未来的生态

## Slide 2
2025 Q3
2025 Q4
2026 Q1
2026 Q2
2026 Q3
2026 Q4
去中心化学者
社交系统
Foundation
官网更新
开放Staking
完成社区迁移
初始代币分配
项目合作
黑客松
NFT
SCAICH v2.0
以及会员服务
燃烧代币
SCAI开源
SCAI预印本服务
去中心化学术
数据库
SCAI API服务
SCAI商城
学者RWA
SCAI Launchpad
Desci质押平台
SCAI Auditor
AI模拟审稿人
去中心化期刊
SCAI LAB
一个能够自主进行科研创造的Agent
2027

## Slide 3
迁移流程
2025 6 24 和做市商聊，和irys聊，尽量找大户聊（烧池子份额捐赠）需要让dwf找交易所告知情况
2025 6 25 掏池子，开始统计所有需要捐赠的人以及份额，所有官方账号官宣，官网公示
2025 6 26 准备好BSC代币的所有事宜，pancake swap烧池子，找VC， 问AA
2025 6 27 完成和校对所有需要捐赠的人以及份额
2025 6 28 完成第一波空投，出新闻稿，买媒体，找KOL（找点好说话的）
2025 6 29 上传论文（irys的需求），做irys相关的预热（包括上传指南）
2025 6 30 白皮书公式（包括经济模型）
2025 7 3 irys AMA（王富贵，AA，josh，羊姐，待定）
2025 7 15 完成第二波空投（给Alex发一枚，买个新闻）
2025 7 31 NFT盲盒发放
可能包括科研通官宣，其他合作社区官宣等等

## Slide 4: 技术问题
确定通缩模型
费率是死的
质押合约会比较复杂一点（需要根据转入金额）